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拆除权拍卖公告
受余姚市舜开贸易有限公司委托，本公司定于2022年6月17日上午9:00—9:30（延时除外）在“中国拍卖行业协会网络拍卖平台”对宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值权进行公开交易。现就相关事项公告如下：

一、拍卖标的： 宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值权；（以下简称“标的物”）

   拆除面积约85259.09平方米；(详见拆除范围示意图）
   起拍价：139.18万元 ；竞买保证金40万元；

★ 工期与拆除内容

1、鉴于本标的物拆除范围较广、工期紧等实际情况，自标的物移交之日起30个日历天内全部完成。

2、本工程采用以料抵工方式计价。

其中拆除所得的钢材、门窗、木材归乙方所有，由乙方自行处置。

3、建筑垃圾（砖、瓦水泥、块、塘渣）及地下产生的所有矿产资源一律不得外运，拆除完成后建筑渣土就地平整，多余部分由委托方指定地点就近按序堆放；不可回填的装潢垃圾、生活垃圾、玻璃、场地内一切绿化等全部清理外运到政府规定消纳场地、办清运证、运输费用等均由买受人承担。

★ 风险提示：如买受人不能按照约定的工期完成全部工作内容，委托人有权单方面解除合同，并要求买受人在规定期限内清场；买受人未按照要求清场的，委托人有权强制清场。由此造成全部损失和风险由买受人承担。

二、咨询、看样：从公告发布之日起接受咨询、自行看样或提前与本公司联系看样。

 三、竞买人的资格要求：

1、竞买人须为合法设立且有效存续的国内企业法人，并具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
2、企业具备有效的安全生产许可证正本或副本；

3、近5年内竞买人及法定代表人无任何违法与失信记录（提供相关证明）；

4、拟派项目经理具备建筑工程一级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），（提供本单位缴纳的时间在2022年1月-2022年4月养老保险费缴纳凭证；）；且拟派项目经理承接业务量符合宁波市拆除委员会甬建发[2016]200号文件的规定；拟派项目负责人须按宁波市建筑市场信用信息系统要求完成录入；
5、安全员（1人）的安全生产考核合格证书（C证）和由本单位缴纳的时间在2022年1月-2022年4月养老保险费缴纳凭证；

6、人工工资担保须在宁波市建筑市场信用信息管理系统中显示：已在宁波市行政区域内完成录入；

7、竞买人和拟派项目经理须提供在宁波市公共资源交易网上无正在公示且被限制参与工程项目投标的不良行为；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人；“国家企业信用信息公示网”、“中国执行信息公开网”“企业信息查询平台（企查查等查询平台）”等公开网站平台查询记录；经“中国裁判文书网”查询，近五年内竞买人和拟派项目经理无行贿犯罪行为；

8、竞买人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉并提供以上资料加盖公章，对提供资料的真实性负法律责任。
四、竞买人登记递交资格预审材料时须提交资料原件，并携带公章；如法定代表人无法到场的，请委托本单位职工提交授权委托书及受托人身份证明。
五、竞买手续：

第一步：竞买人可在宁波市公共资源交易网（余姚市分网）自行下载拍卖文件电子版。
第二步：竞买人须于2022年6月15日上午10时前，将资格预审申请文件密封递交到余姚市行政服务中心（谭家岭东路2号）四楼开标室，逾期不予受理。资格预审按《资格审查办法》标准执行，通过预审的竞买人方可进行中拍平台注册报名及缴纳保证金的手续。
第三步：竞买人收到入选通知短信后，须于2022年6月16日下午4时前将竞买保证金以转账的形式，按时、足额汇入下列指定账户（不接受代缴、代付，以实际到账为准），同时在中拍平台注册、报名。 

户   名：宁波亚德拍卖有限公司

开户银行：农业银行宁波塘湾支行    

账  号： 39308001040002674

注：疫情期间，请竞买人按我市当前执行的疫情防控政策（包括但不限于测温、佩戴口罩、出示健康码、行程码、48小时内核酸报告等）办理报名登记手续及参加资格预审，并服从现场工作人员安排，严禁扎堆；如遇防疫防控等要求规定，无法开展现场资格预审活动的，本公司有权暂停本次资格预审。

六、拍卖规则：本次拍卖以价高者得的原则，采用“网上竞价”的方式。

本次保留价对外公开，保留价即为起拍价。

七、本次拍卖公告发布方式：

1.宁波市公共资源交易网（余姚市分网）；

2.宁波亚德拍卖有限公司网站及微信公众号；

3.《余姚日报》。

八、联系方式：

联系人：姚先生  联系电话：0574-62723501

联系地址：余姚市东旱门北路6号

           

                                      宁波亚德拍卖有限公司
2022年5月30日

第一章 

拆除权拍卖须知
拍卖标的：宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值权
拍卖时间：2022年6月17日上午9:00-9:30（延时除外）
拍卖地点：中拍平台https://paimai.caa123.org.cn
咨询电话：0574-62723501   0574-86864950  

拍卖方式： 网上竞价
公司地址：宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼

公司网址: www.nbyade.com
     拍  卖  须  知

第一条  本为规范拍卖竞买行为，依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律法规的规定制定本竞买须知，参加拍卖会的竞买人须仔细阅读和遵守本公司《拍卖须知》及其他相关文件。
第二条  本次拍卖活动计价货币为人民币，拍卖标的物的起拍价、成交价含拆除过程中所有发生的费用；故拆除中的人工、机械及设施费用、措施项目费用、管理费用、装潢、生活垃圾外运费用及消纳费用、绿化迁移费、场内建筑垃圾短驳费用、场地平整费用、税费等其他一切费用均由买受人承担。

第三条  按照法律规定，委托人有权在拍卖前中止、暂停、撤回拍卖，若出现上述情况，竞买人交付的竞买保证金按银行同期活期存款利率计息退还，拍卖公司不承担赔偿责任。

第四条  拍卖公司对拍卖标的用任何方式所作的内容介绍及评价，均可能有不确切之处，仅作参考意见，并未表示任何担保。因此，竞买人应仔细察看拍卖标的及相关资料，慎重决定竞价行为，并对其行为承担法律责任。

第五条 拍卖标的：
宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值权。(详见拆除范围示意图）

拆除面积约85259.09平方米。

起拍价：139.18万元 ，竞买保证金40万元。

特别说明：

（一）成交后买受人另需支付评估费及其他费用共计伍万元；拍卖成交款支付至委托人账户；评估费及其他费用支付至委托人指定账户，收款人提供相应票据。如买受人未按约定支付以上款项，委托人有权终止拍卖交易，所缴纳的竞买保证金将不予退还。

（二）工程履约保证金：按成交价30%收取。待施工结束后，经委托人及浙江省余姚经济开发区管理委员会验收合格后，工程施工合同履行完毕后15个工作日内，由委托人将工程履约保证金退还给买受人（按交款当日的银行同期活期存款利率计算退还）。

（三）标的物以实物现状为准，委托人和拍卖人不承担拍卖标的物的瑕疵担保责任。竞买人在报名登记前必须仔细审看拍卖标的物，一旦作出竞买决定并成交，即表明本人接受拍卖标的物之一切现状，愿意承担法律责任，并且不得以任何理由提出退还标的物或拒付拍卖成交款。
第六条  标的物情况说明：

1、本次拍卖标的物的拆除范围以附后的拆除范围示意图为参考，拆除范围内的不包括物如下：（变配电房878.51平方米及1250KW变压器二只、配电柜系统设备一套等）。

2、建筑垃圾（砖、瓦水泥、块、塘渣）及地下产生的所有矿产资源一律不得外运，拆除完成后建筑渣土就地平整，多余部分由委托方指定地点就近按序堆放；不可回填的装潢垃圾、生活垃圾、玻璃、场地内一切绿化等全部清理外运到政府规定消纳场地、办清运证、运输费用等均由买受人承担。
3、竞买人在资格预审申请文件中须提交项目实施管理计划，进场施工前与委托人签订附后的《拆除工程合同》、《拆除工程廉政责任书》、《安全生产管理承诺书》方可进场施工。
4、拍卖标的物以现状进行拍卖，评估报告清单仅作参考，具体以现状为准。

5、此次拍卖标的物的拆除方式为机械加人工拆除，禁止使用爆破拆除。

6、买受人竞得标的后，不得另行转包或与他人联合拆除，如发现此类情况，委托人有权收回标的，对买受人作违约处理，所缴纳的成交价款及工程履约保证金不予退还，造成的一切法律风险及赔偿均由买受人自行承担。

7、买受人必须聘请符合国家规定的行业专业机构、行业专业人员对建筑物进行拆除、拆卸和清运作业，特种工作人员必须持证上岗（包括架子工、机械操作工、电（气）焊工等），加强对拆除人员的管理，做好有关人员的遵纪守法教育及劳动保护工作，如发生不良行为，由买受人自行负责处理。并且在工程开工前应共同对全体作业人员进行安全教育和安全技术交底，严禁违章冒险作业，买受人必须对施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，在进场施工前办理意外伤害保险并支付保险费；施工期间全程服从监理人员的指导意见与监督管理。

8、买受人在拆除的过程中，应保护好拆除范围内地下或地上的公共使用管线（如高压电缆、天然气管道、电信光缆等），买受人在拆除施工开始前应向相关部门了解管线的分布情况，确认无误后方可施工。如施工区域内有管线的，买受人应在明确位置后设置明显标志，并采取相应的保护措施，如有损毁或发生安全事故，则由买受人承担全部责任并赔偿相应经济损失；

9、标的物因拆除、整理、垃圾清运、清场等情形所产生的一切费用、安全责任及风险责任均由买受人承担。涉及违法、违规部分，由买受人自行接受行政主管部门依照有关法律、行政法规等的处理并承担相关法律后果和费用，与委托方无关。

10、买受人必须严格执行国家《建筑拆除工程安全技术规范》和其他安全技术规范和标准，确保拆除工程施工安全。不得以任何理由拖延施工进度，买受人若未在规定期限内完成拆除及垃圾清运的，委托人有权单方面解除合同，买受人应在接到委托人通知后7天内予以清场，人员设备全部离开现场，并承担由此造成的全部损失。买受人已缴纳的费用（拍卖款），委托人不予退还。且委托人没收买受人缴纳的工程履约保证金，如因此造成的损失高于保证金，买受人应赔偿委托人的实际损失。且委托人有权与第三方另行签署合同，买受人不得以任何理由阻拦第三方的继续施工。
11、如遇自然灾害或政府政策调整致使工期延误的，买受人须向委托人提交书面申请，经得委托人同意后方可顺延工期。
12、标的物的拆除验收符合国家相关验收规范要求，平整要求必须符合市级土地储备入库标准（地面平整高度正负误差不得超过30cm）。 杜绝发生安全生产事故，轻伤率控制在5‰以内 。
13、拍卖成交后：拍卖人开具佣金发票，委托人开具成交价增值税专用发票。
14、标的物权利瑕疵以委托人提供的有关权证文书为准，对标的物其他未发现的瑕疵拍卖人不能保证。

15、竞买人在参拍前已确认对拆除范围及不可拆除部分的充分了解，如有争议，以委托人的最终解释为准。
第七条 报名手续：
第一步：竞买人可在宁波市公共资源交易网（余姚市分网）自行下载拍卖文件电子版。
第二步：竞买人须于2022年6月15日上午10时前，将资格预审申请文件密封递交到余姚市行政服务中心（谭家岭东路2号）四楼开标室，逾期不予受理。
第三步：竞买人收到入选通知短信后，须于2022年6月16日下午4时前将竞买保证金以转账的形式，按时、足额汇入下列指定账户（不接受代缴、代付，以实际到账为准），同时在中拍平台进行注册、报名。

注：同一竞买人不得在同一竞买标的物支付多笔竞买保证金。

户   名：宁波亚德拍卖有限公司

开户银行：农业银行宁波塘湾支行    

账  号：39308001040002674

注：疫情期间，请竞买人按我市当前执行的疫情防控政策（包括但不限于测温、佩戴口罩、出示健康码、行程码、48小时内核酸报告等）办理报名登记手续及参加资格预审，并服从现场工作人员安排，严禁扎堆；如遇防疫防控等要求规定，无法开展现场资格预审活动的，本公司有权暂停本次资格预审。

第八条  拍卖方式：

1、本次拍卖会由国家注册拍卖师主持，并遵循“公开、公平、公正、诚实信用”和价高者得的原则。

2、本次拍卖采用网上拍卖的方式，以价高者得的原则产生买受人。保留价对外公开，保留价即为起拍价。

第九条 拍卖成交后相关事宜：

拍卖会结束后，买受人须在成交当日下午16点前到余姚市东旱门北路6号处签署《拍卖成交确认书》等相关资料，未竞得拍卖标的物的竞买人，在拍卖会结束后的3个工作日内，拍卖人将竞买保证金按交款当日的银行同期活期存款利率计息退还；买受人的竞买保证金凭《拆除工程合同》复印件及成交款的全款付款凭证到拍卖人处退还（按交款当日的银行同期活期存款利率计息）。如未收到竞买保证金的，请及时与拍卖人联系（0574-62723501）。
第十条  付款期限及签约时间:

1、买受人必须在2022年6月20日下午4时前（以实际到账为准）向委托人指定账户一次性付清拍卖成交款、履约保证金、评估费及其他费用，并签订    《拆除工程合同》、《拆除工程廉政责任书》、《安全生产管理承诺书》，同时向拍卖人支付拍卖成交价3%的拍卖佣金。
拍卖成交款汇入委托人账户

户名：余姚市舜开贸易有限公司            
开户行：宁波银行股份有限公司余姚中心区支行
账号：  61020122000679676 （以银行到账为准）。

拍卖佣金于2022年6月20日前汇入拍卖人账户（户名：宁波亚德拍卖有限公司；开户行：农业银行宁波塘湾支行；账号：39308001040002674）。

2、逾期付款或拒签《拍卖成交确认书》的按违约处理，买受人缴纳的保证金作为合同违约金不予退还，并按照《拍卖法》第39条规定向买受人追偿违约责任。

第十一条   标的物交割手续：买受人按规定期限付清款项后，凭《拍卖成交确认书》与委托人签订 《拆除工程合同》、《拆除工程廉政责任书》、《安全生产管理承诺书》；标的物移交之日为签订合同次日。
第十二条  拍卖结果公告：《拆除工程合同》签订后的2个工作日内，由拍卖人将交易结果在宁波市公共资源交易网余姚市分网公告5个工作日。

第十三条 法律责任：

1、买受人如有下列违约情况，拍卖人可自买受人违约之日起单方面无条件收回标的，竞买保证金作为合同违约金不予退还，同时买受人应承担《拍卖法》第39条规定的相关责任。

⑴ 买受人未在规定时间内与拍卖人签署《拍卖成交确认书》和办理成交确认手续的。

⑵ 买受人不能按时支付拍卖成交价款，经催讨依然无法付清的。

⑶ 买受人不按本《拍卖须知》规定履行相关义务而造成违约的。

  本条款的效力独立于本须知的效力，不因本须知无效而失效。

 本次拍卖程序的合法性由本拍卖公司负责。

 本次拍卖的未尽事宜，拍卖公司始终保留解释权。
宁波亚德拍卖有限公司

                                            2022年5月30日
本公司确认并对以上《拍卖须知》进行了认真研读，并对本次拍卖标的进行了充分、全面的了解，一旦参与拍卖视为予以认可，现承诺在本次拍卖活动中严格履行上述各项条款。

签字(盖章)：
拆除范围示意图

[image: image1.png]




第二章
拍卖公告附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	委托单位
	余姚市舜开贸易有限公司

	1.1.2
	拍卖单位
	宁波亚德拍卖有限公司

	1.1.3
	项目名称
	宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值

	1.1.4
	拆除地点
	详见“拍卖公告”

	1.1.5
	拍卖范围
	

	1.1.6
	计划工期要求
	计划工期: 30日历天；

	1.2.1
	质量要求
	详见“拍卖公告”

	1.2.2
	安全要求
	

	1.2.3
	竞买人资质条件、

能力和信誉要求
	

	1.3.1
	是否接受

联合体拍卖申请
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：详见“拍卖公告”。

	1.3.2
	竞买人不得存在的其他情形
	竞买人不得具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内招投标活动的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形；

其他：  /   。

	2.1
	构成资格预审文件的其他材料
	  /   

	2.2
	竞买人要求澄清资格预审文件
	截止时间：2022年6月15日上午10时（竞买人在截止时间以后提出的澄清资格预审文件的要求 ，委托单位可以拒绝受理）。提交形式：以书面形式提出并加盖公章送至本公司或电话咨询，联系方式：0574-62723501，联系人： 姚先生 。

	
	资格预审文件澄清发出的形式
	以电子文件形式发布至宁波市公共资源交易网（余姚市分网）。

在审查前，竞买人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	
	竞买人确认收到资格预审文件澄清
	潜在竞买人应自行关注宁波市公共资源交易网（余姚市分网）发布的补充文件信息，委托单位不再逐一通知。竞买人因自身贻误行为导致拍卖申请失败的，责任自负。

	2.3.1
	委托单位修改文件发出的形式
	同2.2

	3.1
	资格预审申请

文件的内容
	格式详见第四章“资格预审申请文件格式”，如未提供格式的，由拍卖竞买人自拟格式。 

资格预审申请文件内容如下： 

资格预审申请文件封面 

3.1.1 资格预审申请函； 

3.1.2 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 

3.1.3 竞买人基本情况表（附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证）； 

3.1.4 承诺函； 

3.1.5 项目实施管理计划

3.1.6 附加条件自评分表（附证明资料）。

3.1.7拟派项目经理具备建筑工程一级注册建造师资格，且无在建项目，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），提供本单位缴纳的时间在2022年1月-2022年4月养老保险费缴纳凭证；

3.1.8专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C证），提供本单位缴纳的时间在2022年1月-2022年4月养老保险费缴纳凭证；

3.1.9拍卖公告要求提供的其他资料复印件或打印件。

	3.2
	资格审查资料

的其他要求
	☑无

□有，具体要求：                              

	3.3.1（1）
	预审申请文件

盖章要求
	资格预审申请文件格式文件要求竞买人盖章、法定代表人印章的地方，竞买人均应加盖竞买人的单位章、法定代表人章。

	3.3.1
（2）
	资格预审申请文件副本份数及其他要求
	资格预审申请文件一正二副，正副本不一致时，以正本为准。 
其他要求： /。

	3.3.1
（3）
	业绩证明文件

要求
	按照第三章“资格审查办法”要求提供证明文件

	4.1
	资格预审申请文件的密封
	资格预审申请文件装订成册，正副本分开包封，封入正副本内封套中，然后放入一个外包封。包封上均应注明：工程名称、委托单位名称、竞买人名称、竞买人地址、邮政编码、申请文件递交截止时间，并在包封上加盖竞买人单位章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	4.2.1
	资格预审申请文件递交截止时间
	   2022  年  6   月  15   日上午10时止

	4.2.2
	递交资格预审申请文件地点
	余姚市行政服务中心（谭家岭东路2号）四楼开标室

	4.2.3
	资格预审申请文件退还
	资格预审申请截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，资格预审申请文件退还：

1.递交资格预审申请文件的竞买人少于3个的；

2.其他： /             。

	4.2.4
	资格预审申请文件的拒收情形
	1.资格预审申请截止时间后送达（递交）的资格预审申请文件、未按资格预审文件要求递交的；

2.竞买人未按规定加密的资格预审申请文件，应当拒收并提示；

3.未下载资格预审文件的竞买人提交的资格预审申请文件；

4.其他:   /            。

	5.1
	资格预审的时间和地点
	1.资格预审的时间：同资格预审申请文件递交截止时间。

2.资格预审的地点：余姚市行政服务中心（谭家岭东路2号）四楼开标室

	5.2
	资格预审程序
	详见“资格审查办法”

	5.3
	特殊情况处置
	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期拍卖的，资格预审申请文件按资格预审文件要求重新递交。

2.其他：   /           。

	5.4
	资格预审委员会

的组建
	资格预审委员会构成： 5 人

其中业主代表：  1  人，专家  4  人；

资格预审专家确定方式：  评标专家库中随机抽取  。

	6.1
	资格预审结果的

通知时间和形式
	时间：资格预审申请截止时间后  1  个工作日；
形式：  由拍卖单位以预留电话短信形式通知各拍卖竞买人，未及时查看，后果由各竞买人自己负责  。

	6.2
	资格预审结果的

确认时间
	资格预审申请截止时间后  1  个工作日。

	7
	需要补充的其他内容

	7.1
	资格预审申请文件编制

相关规定
	资格预审申请文件的编制人不得接受同一工程委托单位委托编制资格预审文件，并不得接受其他竞买人委托编制资格预审申请文件。

	7.2
	资格预审申请文件的澄清、质询
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，竞买人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，资格审查委员会有权否决其资格预审申请。竞买人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为竞买人不予回复或确认。

2.资格预审委员会对竞买人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞买人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查委员会的要求。

3.竞买人拒不按照要求对资格预审申请文件进行澄清、说明或者补正的，资格审查委员会可以否决其拍卖申请。

	7.3
	否决资格预审的情形
	资格预审申请文件存在以下情形之一的，由资格预审委员会审核并经过审查程序，其资格预审申请文件将被否决：
（1）形式评审内容： 
1)竞买人递交备选资格预审申请文件的； 
2)竞买人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的； 
3) 资格预审申请文件签字盖章未在规定处盖章或签字的；
4) 资格预审申请文件格式不符合第四章“资格预审申请文件格式”的规定且影响实质性内容响应的； 
5) 资格预审申请文件组成未包含本附表“拍卖公告附表”第 3.1 项规定内容的； 
6) 其他： 递交资格预审文件时，法定代表人出场未提供法定代表人身份证明原件的或委托代理人出场未提供法定代表人身份证明原件及授权委托书原件的 。 
（2）资格评审内容： 
1)竞买人提交的营业执照不符合拍卖公告的竞买人资格要求； 
2)竞买人不满足拍卖公告规定的企业资质、人员资格及其他要求的； 
3)竞买人采用联合体申请要求的； 

4)出现下列情况的：
为委托单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与委托单位存在利害关系可能影响拍卖公正性的法人、其他组织或者个人；

为本项目前期准备提供方案或咨询服务的；

为本项目的监理人；

为本项目的代建人；

为本项目提供拍卖代理服务的；

与本项目的监理人或代建人或拍卖单位同为一个法定代表人的；

与本项目的监理人或代建人或拍卖单位相互控股或参股的；

与本项目的监理人或代建人或拍卖单位相互任职或工作的；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被依法暂停或取消拍卖资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

法律法规或拍卖须知附表规定的其他情形； 
（15）同一法定代表人有两家及以上竞买人参加本次资格预审。
5) 其他： 不满足拍卖公告或本附表要求的。 
注：凡资格预审委员会拟作出否决拍卖申请决定的，应先向竞买人进行书面询问核对，竞买人未按本附表第 7.2 项规定澄清的，资格审查委员会有权否决其拍卖申请。

	7.4
	特别说明
	1.本前附表是拍卖须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 
2.本资格预审文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 
3.其他： / 。

	7.5
	异议的渠道及方式
	请将有异议的内容加盖单位公章以书面形式送至拍卖单位处

名称：宁波亚德拍卖有限公司 

地 址：余姚市东旱门北路6号
联 系 人：姚先生 
电 话：0574-62723501

	7.6
	严重失信、失信被执行人、行贿犯罪查询
	（1）被列入严重失信企业名单（以全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）；

（2）被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站为准）；

（3）近五年（ 2017 年 1 月 1 日以来）有行贿犯罪行。

	7.7
	解释权
	本次拍卖的未尽事宜，拍卖公司始终保留解释权。

	7.8
	知识产权
	构成本资格预审文件各个组成部分的，未经委托人书面同意，竞买人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。委托人全部或者部分使用非成交人资格预审申请文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。


第三章
资格审查办法
(资格审查有限数量制)
1.资格审查程序

先开启资格预审申请文件，进行初步评审、详细评审。

2.初步评审

2.1形式评审标准：竞买人不存在拍卖须知附表第7.3项（1）款规定的情形。

2.2资格评审标准：竞买人不存在拍卖须知附表第7.3项（2）款规定的情形。

2.3未通过上述初步评审的竞买人，将不进入详细评审阶段。如通过初步评审的竞买人不足3个的，本次拍卖将视作缺乏有效竞争，按照相关法律法规重新拍卖或不再拍卖。

3.详细评审
3.1 本项目资格预审采用的（有限数量制）；资质预审报名人数的限定规则；
3.2 此次拍卖报名人数少于3家不举行拍卖会，届时再重新组织拍卖； 

3.3合格竞买人不足11家（含11家）时，不再进行量化评分，所有合格竞买人均通过资格预审。
3.4合格竞买人＞11家时，对合格竞买人的附加条件进行量化评审，详见《附加条件评审表》。按附加合格条件评审得分由高到低进行排序，取前11名为通过资格预审的竞买人，如出现评审得分相同的，则采用  随机方式确定排序，先抽中的排名在先  。

4.资格预审申请文件的澄清和补正

4.1在资格审查过程中，资格审查委员会可以书面形式要求竞买人对资格预审申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查委员会不接受竞买人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2澄清、说明和补正不得超出资格预审申请文件的范围且不得改变资格预审申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成资格预审申请文件的组成部分。

5.资格审查结果

按照本章第3条确定通过资格预审的竞买人，拍卖人会以竞买人预留手机号短信的形式通知通过资格预审的竞买人。竞买人收到入选通知短信后，须于2022年 6月 16日下午4时前将竞买保证金以转账的形式，按时、足额汇入下列指定账户（不接受代缴、代付，以实际到账为准）。如未按时缴纳竞买保证金，视同自行放弃，后续不得参加拍卖。入选通知短信以拍卖人发出时间为准，如竞买人因各种原因没有及时收到入选通知短信，其后果自行承担。

户   名：宁波亚德拍卖有限公司

开户银行：农业银行宁波塘湾支行    

账  号： 39308001040002674
资格审查委员会完成资格审查后，应当向委托单位提交书面审查结果报告。

附表.附加条件评审表

	评审项
	认定标准
	评审等级
	得分

	建筑市场信用等级
	以资格审查之日的宁波市建筑市场信用信息管理系统提供的信息为准。
	A级
	30分

	
	
	B级
	22分

	
	
	C级
	15分

	履约评价等级
	未实行履约评价的拍卖项目，竞买人统一得分
	20分

	竞买人

资质
	根据竞买人资质证书确认。
	建筑工程施工总承包壹级
	20分

	
	
	建筑工程施工总承包贰级
	16分

	
	
	建筑工程施工总承包叁级
	12分

	法定代表人到场
	递交资格审查申请文件时，法定代表人到场或授权委托人到场的（法定代表人到场的出具法定代表人身份证明原件，同时出具身份证原件进行身份核对；委托代理人到场的出具法定代表人身份证明原件及授权委托书原件，同时出具身份证原件进行身份核对）。
	法定代表人到场
	10分

	
	
	委托代理人到场
	9分

	项目实施管理计划
	竞买人就项目实施管理计划进行编制，以纸质书面形式（页码控制在5页A4以内）阐述项目拆除过程中的进度、施工团队、安全、环境等控制的重点、难点以及应对措施等内容。资格审查委员会应围绕评审因素独立打分，各专家打分算术平均值作为申请人的最终得分，打分范围为8-20分，未进行阐述的不得分。（评分四舍五入保留一位小数）
	根据答辩情况给予8-20 分计分，满分 20 分


	
	
	未进行阐述的，不得分

	
	细化说明：

评审重点
优
良
一般
差
实施或服务的重点、难点分析情况及应对措施

12（含）~10
10（含）~8
8（含）~6
6
施工进度安排及保证 措施情况

8（含）~6
6（含）~4
4（含）~2
2
合计

20（含）~16
16（含）~12
12（含）~8
8



第四章
资格预审申请文件格式
封面

资格预审申请文件
项目名称：                                     
竞买人：                           （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：      年      月      日
资格预审申请文件格式目录

法定代表人身份证明

授权委托书

竞买人基本情况表

项目负责人简历表

承诺函

资格预审申请函

      （委托单位名称）      ：

1.按照资格预审文件的要求，我方提交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方审查我方参加    （项目名称）  施工的拍卖资格。

2.我方的资格预审申请文件包含资格预审文件拍卖公告附表第3.1项规定的全部内容。

3.我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4.你方授权代表可通过  （联系人及联系方式）  得到进一步的资料。

5.我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在资格预审文件拍卖公告附表“7.3否决资格预审的情形”规定的任何一种情形。

6.（委托单位可补充其他说明）。

竞买人：            (盖单位章)            

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
地  址：                                  

网  址：                                  

电  话：                                  

传  真：                                  

邮政编码：                                

日  期：          年        月        日

法定代表人身份证明

单位名称：                                                        
姓    名：                         性    别：                     
年    龄：                         职    务：                     
系                 (竞买人名称)             的法定代表人。
附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明应由竞买人单位盖章。
竞买人(单位盖章)：                   
                                      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系    （竞买人名称）   的法定代表人，现授权委托  （姓名）  在    年   月   日至    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加  （项目名称） 的资格预审申请活动。代理人在代理时间内参加资格预审申请、递交、说明、拍卖过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。
附：委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由竞买人加盖单位公章并由其法定代表人签字或盖章。

竞买人(单位盖章)：                   
法定代表人（签字或盖章）：               
                                     年     月     日
竞买人基本情况表

	竞买人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业施工资质证书
	类型：             等级：           证书号:

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：             等级：           证书号:

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资金
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技术人员数量
	

	经营范围
	
	
	各类注册人员
	

	竞买人关联企业情况（包括但不限于与竞买人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：竞买人应根据拍卖公告附表3.1要求在本表后附相关证明材料。

项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表应附项目负责人的身份证及资格审查条件所要求的相关证书复印件。
承诺函

致：  （委托单位）：
本公司已详细阅读 （项目名称） 资格预审文件，严格遵守中华人民共和国、浙江省及宁波市有关拍卖的法律法规，自觉维护建筑市场正常秩序，现就参加本工程资格预审申请的有关事项承诺如下：
资格预审申请文件无虚假、伪造的内容。如资格预审申请文件中存在虚假、伪造的内容，同意作否决拍卖处理；如竞得之后被查实弄虚作假，同意取消竞得资格，竞买保证金、履约保证金不予退还；

我公司无串通拍卖行为；

我公司及法定代表人、拟派项目负责人无被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内拍卖的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形；未被列入严重失信企业名单；未被列入失信被执行人名单；无行贿犯罪行为。如被认定存在上述情形的，同意作否决拍卖处理；如竞得之后被查实，同意取消竞得资格；

拟派项目负责人在资格审查申请截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。如在其他在建合同工程中担任除项目负责人以外职位的，成交后从其他项目中撤离职位，否则同意取消竞得资格。
竞买人：               (盖单位章)
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
             日期：   年     月    日
附加条件自评分表

	序号
	评审内容
	竞买人具备的条件说明
	自评得分
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	


注：按评审要求附证明材料。

竞买人：    （盖单位章）         

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）     

日期：       年    月    日

拆除工程合同 （样本）
（甲方）：余姚市舜开贸易有限公司  
（乙方）：                        
宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值项目，甲方委托宁波亚德拍卖有限公司在中拍平台公开进行拍卖，现由乙方竞得，为此甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和拍卖公告、须知等相关要求，协商一致，签订如下拆除协议：

一、拆除内容、期限及范围
1、拆除内容：宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程残余价值项目中房屋建筑物面积约85259.09平方米（不包括拆除范围内变配电房878.51平方米及1250KW变压器二只、配电柜系统设备一套等。）建筑面积仅作参考，具体以拆除范围内实际面积为准。

2、建筑垃圾（砖、瓦水泥、块、塘渣）及地下产生的所有矿产资源一律不得外运，拆除完成后建筑渣土就地平整，多余部分由委托方指定地点就近按序堆放；不可回填的装潢垃圾、生活垃圾、玻璃、场地内一切绿化等全部清理外运到政府规定消纳场地、办清运证、运输费用等均由乙方承担。

3、拆除期限：2022年    月    日前。除非因出现极端天气情况，乙方提供相关的材料，为确保施工安全，双方协商一致并经甲方签字确认，才可顺延工期。
4、拆除范围：位于余姚市低塘街道黄湖村宁波市黄湖监狱原址区块甲方指定范围内的房屋建筑物和绿化迁移整体拆除，完成地基基础处理，所有地面以下均保持平整（即室内地坪±0.000以下部分含矿渣、土方等均不得开挖和外运），拆除现场须场地平整。具体内容按甲方要求执行，项目完工后甲方将对拆除项目进行验收。

二、计价方式​

1、本工程采用以料抵工方式计价。

其中拆除所得的钢材、门窗、木材归乙方所有，由乙方自行处置。

2、本次拍卖活动计价货币为人民币，拍卖标的物的起拍价、成交价含拆除过程中所有发生的费用，故拆除中的人工、机械及设施费用、措施项目费用、管理费用、装潢、生活垃圾外运费用及消纳费用、绿化迁移费、场内建筑垃圾短驳费用、场地平整费用、税费等其他一切费用均由乙方承担。

三、合同价款和履约保证金

1、乙方须一次性支付甲方合同价款为：              万元（合同价款即拍卖成交价款），乙方须按照拍卖文件的规定，在合同签订之前，一次性将成交价款支付给甲方，由甲方开具相应的增值税专票。

2、工程履约保证金：人民币         万元。待施工结束后，经委托人及浙江省余姚经济开发区管理委员会验收合格后，工程施工合同履行完毕后15个工作日内，由委托人将工程履约保证金退还给买受人（按交款当日的银行同期活期存款利率计算退还）。
3、乙方付清全部成交价款及履约保证金后，甲方与乙方签订《拆除工程合同》《拆除工程廉政责任书》《安全生产管理承诺书》。甲、乙双方次日办理标的物移交手续。

4、乙方另需支付甲方指定账户评估费及其他费用共计伍万元。

四、拆除工期及拆除要求

1、拆除工期：本标的拆除范围较广，工期紧等实际情况，自标的物移交之日起30个日历天内完成全部拆除、绿化迁移及场地平整工作。

2、甲方监督乙方的拆除工程，并做好相关协调工作，乙方必须接受甲方及有关部门的监督。

3、乙方必须严格执行国家《建筑拆除工程安全技术规范》和其他安全技术规范和标准，确保拆除工程施工安全。不得以任何理由拖延施工进度，乙方若未在规定期限内完成拆除及垃圾清运的，甲方有权单方解除合同，乙方应在接到甲方通知后7天内予以清场，人员设备全部离开现场，并承担由此造成的全部损失。乙方已缴纳的费用（拍卖价），甲方不予退还。甲方没收乙方保证金，如因此造成的损失高于履约保证金，履约保证金不足以赔偿给甲方造成的损失的，甲方可继续向乙方主张权利。且甲方有权与第三方签署另行合同，乙方不得以任何理由阻拦第三方的继续施工。

4、乙方的现场施工人员应保护好区块内的通信光缆、电缆、水管等设施。若因施工造成上述设施损坏或造成各类事故所产生的经济或民事纠纷均由乙方承担。

5、乙方施工时如需要临时住房和材料堆放点要及时向甲方报告申请，经甲方书面同意后在指定范围内使用。

6、乙方应按规定办妥手续，施工过程中涉及用水、电等其他事宜均由乙方自行负责。

7、施工过程中乙方应注意现场成品保护（含管线及相关配套设施等），如发生损坏，赔偿、修复等发生的一切费用都由乙方自行承担。

8、在施工过程中，如发现埋藏物、无主物等，乙方应无条件交给甲方，由甲方按国家有关规定处理。

9、施工现场由乙方负责看管，甲方不负责看管义务，因发生盗窃、丢失等现象与甲方无关。

10、该拆除工程的项目负责人必须在现场指挥，并负责整个工程的拆除工作，项目负责人须为建筑工程一级建造师的专业技术人员。

11、乙方不得转让该拆除工程，一经发现，甲方有权收回，并没收乙方全部履约保证金。

12、符合国家相关验收规范要求，平整要求必须符合市级土地储备入库标准（地面平整高度正负误差不得超过30cm）。杜绝发生安全生产事故，轻伤率控制在5‰以内 。
13、拆除要求未尽事宜，双方按相关法律法规、技术规范的规定执行处理。

五、安全特别要求

1、乙方施工进场时应考虑到具体拆除工地位置、进出道路、施工场地等，建筑物整体拆除过程中乙方应严格执行操作规范，四周做好围挡隔离措施和布置好防护设施，确保安全无事故。如发生大小事故，均由乙方全权负责。

2、乙方在施工现场需配备专职安全生产管理人员不少于1人，到位率应达到100%，否则视为施工现场专职安全生产管理人员不到位，处1000元/天的违约金，在履约保证金中直接扣除。

3、乙方施工时必须保证附近电力线缆、高压架空线、管道等安全，做好预防保护措施，确保万无一失。

4、乙方应保证施工人员自身安全，需与所有施工人员签订劳动合同，并且为所有施工人员购买意外保险（意外伤害保险保额每人不少于200万元），乙方需在本合同签定时向甲方提供购买保险相关凭证。若在施工期间，乙方新增施工人员，乙方需及时为新增人员购买保险，并将相关凭证提供给监理备案。

5、施工影响范围内相邻建、构筑物乙方应事先检查，采取必要的技术保护措施，并实施全过程动态管理，保证其质量不受影响。在履约期间应处理好拆迁区块周边单位和村民关系，对他们造成的影响须由乙方自行协商解决。

6、施工过程中乙方要注意做好安全防护措施，施工现场设立醒目的施工指示牌。施工时按照工程拆除的需要及甲方的要求，统一服从甲方的现场管理，并对现场周边设施等加以保护，若出现损坏情况，乙方应及时自行修复至原样，修复费用自行承担。

7、乙方应按照浙江省《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）的相关规定；关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理方案，配备洒水车，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，同时工程车辆途经路段的道路清洁工作，也需配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经甲方或上级部门通知需限时整改，不整改的处罚款5000元/次，若照片出现到网络、传媒等或有12345投诉的处罚款10000元/次，均在履约保证金中直接扣除。经多次发现未整改的，解除合同、清退离场。

8、清运车辆应在施工封闭范围内停放；清运车的车辆应封闭或采用苫布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运作业时间应遵守有关规定，做到夜间不施工，减少对周围环境的噪音影响。

9、乙方应严格遵守合同相关规定，保证项目施工安全。若施工项目发生人身安全事故，乙方应当积极处理，并妥善解决。不论甲方、乙方、第三方人员在工地上发生事故，乙方都应当对事故承担全部责任，甲方不承担任何责任。若由于乙方不能积极处理，导致甲方受损，则甲方有权要求乙方承担责任；同时，若因乙方不积极处理导致受害者要求甲方承担责任，甲方有权对乙方进行追偿。

10、乙方应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工等的政策变化以及汛情、冰雪、台风等各类恶劣气候因素可能造成拆除费用的增加，由此所造成的经济损失由乙方自行解决，除不可抗力事件造成工期影响可视情况顺延外，甲方不负其他责任。

11、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），乙方必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，甲方同意相应顺延工期，但甲方不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由甲方人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要乙方对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，乙方必须无条件服从政府相关部门、甲方、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，甲方人有权指定其他单位完成相关工作，所涉及的相关费用由乙方承担。

  六、违约责任
 1、如乙方不能按照约定的工期完成全部工作内容，甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金，乙方在必须在7日内清场完毕；乙方未按照要求清场的，甲方有权强制清场。由此造成全部损失和风险由乙方承担，若有不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

2、乙方必须无条件服从政府相关部门、甲方、监理单位的管理与监督。因本项目属于余姚市重大投资项目前期，按时完工具有十分重要意义，若乙方未能按时完工，此行为属严重失信行为。甲方有权将此严重失信行为上报相关部门并由相关部门进行相应处罚，乙方对此予以接受和认可，无异议。
七、工程质量标准

拆除工程质量符合市级土地储备入库 标准，并须经甲方和监理单位及浙江省余姚经济开发区管理委员会验收通过。

八、签订时间、地点

本合同于         年     月     日在             签订。

    九、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

    十 、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。

十一、合同份数
本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

十二、 其他
1、 本拆除工程项目的附件一《拆除工程廉政责任书》、附件二《安全生产承诺书》为本合同的有效附件，具有法律效力；

2、 拍卖文件的内容：包括《拍卖公告》、《拍卖须知》等，均具有法律效力。

（以下无正文）

甲方：  (公章)            乙方：  (公章)                                

法定代表人：             法定代表人：             

委托代理人：                 委托代理人：                   

电  话：                     电  话：                   
 年     月      日

附件一：    

拆除工程廉政责任书

项目名称： 宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值            

甲方委托单位：   余姚市舜开贸易有限公司   
乙方施工单位：                            
为加强拆除工程廉政拆除规范拆除工程各项活动中的反腐倡廉工作，确保工程拆除的进度、质量、安全、廉政，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体、个人的合法权益，依据国家工程拆除的有关法律法规和廉政拆除有关规定，制定本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

1.1严格遵守国家有关法律、法规，相关政策、以及工程廉政拆除的各项规定 。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益、违反工程拆除管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育活动，设立举报箱、公布举报电话，认真查处违纪违法行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

2.2甲方工作人员不得参加有影响公正执法的乙方安排的宴请和健身、娱乐活动；不得接受乙方提供的通信、交通和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等。

2.4甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

第三条  乙方的责任

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加有影响公正执行公务的宴请及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通信、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规章给予党纪、政纪处分；对涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规章给予党纪、政纪处分；对涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方可以建议项目主管部门取消乙方一至三年内承包本地区工程的资格。

第五条 本责任书作为拆除工程项目合同的附件，与拆除工程项目合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效。

第六条  责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 责任书份数

本责任书一式四份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方业主单位：           （公章）  乙方施工单位：            （公章）

法定地址：                            法定地址：         
法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：                或其委托代理人：         
电话:                                    电话：             

年      月      日

附件二：               

安全生产管理承诺书

甲方：                              （以下简称为甲方）  

乙方：                              （以下简称为乙方）

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家有关安全生产法律、法规，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现安全生产管理目标。甲乙双方在签订合同的同时，双方就安全管理责任事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

一、项目名称： 宁波市黄湖监狱原址区块拟拆除房屋建筑物、围墙及绿化迁移工程项目残余价值      

二、工程地点：  余姚市黄湖村宁波市黄湖监狱原址区块                                                                
三、甲方责任：                          

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

2、施工期间，甲方指派                （联系方式：                 ）同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火等相关事宜。组织监理单位、施工单位等各参建单位进行安全、技术交底会。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方违反安全管理规定原因导致的事故由甲方承担责任。

4、有权监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。    

5、有权监督检查乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况。    

6、有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。    

7、监督并促进乙方对安全生产、文明施工各项活动的开展。

8、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。    

9、有权组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创建检查，及时消除生产安全事故隐患。

10、甲方在施工前应根据工程项目内容、特点等要求，认真审查乙方编制的施工组织设计，检查和评审乙方编制的生产安全事故应急预案。

11、当乙方出现安全、文明施工严重失控或发生下列情况之一时，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定：

11.1、发生人身伤亡事故；

11.2、发生施工机械、生产主设备损坏造成安全事故；

11.3、发生火灾事故；

11.4、重复发生性质恶劣的事故；

11.5、多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

12、由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，经双方共同验收，验收合格后，出具书面的验收及交付使用的书面手续。

四、乙方责任

1、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行安全生产责任制，安全规章制度，安全技术操作规程，严格按照上述法律、法规、条例、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的所有费用。  

2、乙方明确由                （联系方式：               ）同志为乙方主要负责人，并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。    

3、乙方应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4、按有关要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案，经批准后组织实施。    

5、保证项目足够的安全生产投入并有效实施。    

6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业人员具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等，乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。    

7、采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，乙方承担由此造成的一切损失及费用。

8、施工单位对现场的安全负全面责任。

8.1 乙方在施工前要认真勘察现场；

8.2 针对工程项目由乙方自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。  

9、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。    

10、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全施工等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。  

11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家有关的安全生产、防火防毒等各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改，并书面回复监理及甲方。  

12、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。  

13、乙方应对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。  

14、施工单位的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，应会同相关单位按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。  

15、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范，遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒，寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。  

16、乙方必须按照国家规定，为从业人员办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害保险。  

17、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由施工单位来承担责任。  

18、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准及劳动保护用品。  

19、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施，并做好跟踪检查管理工作和安全检查记录工作。  

20、施工单位人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确定需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和指派的安全员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，由施工单位自行承担。  

21、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。  

22、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求，所配置的特种工作业人员必须经上级有关部门安全教育培训，做到100%持有效的特种作业操作证上岗。

23、施工单位必须严格执行各项安全责任制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。

24、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。  

25、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方应予制止并报相关主管部门按照有关规定进行处罚。在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时，由甲方根据违章程度、工程规模和工期，报相关主管部门按照有关规定进行处罚，直至停止乙方工作。

26、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度，组织技术、安全人员自查、巡逻，自觉接受和配合上级及甲方有关部门的安全检查，及时消除安全事故隐患。  

27、乙方必须严格执行安全检查、事故隐患整改不符合要求的，甲方有权按规定处罚。    

28、乙方应按有关要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备，不验收或验收不合格不得使用。    

29、乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，负责保管和使用以上设备并对安全负全责。

30、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。

31、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。    

32、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度，保护环境，做到水、气、声、渣达标排放，保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁，做好职业病的防治工作，力争所确定的文明创建目标的实现。    

33、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方主要负责人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。  

34、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。  

35、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。  

36、乙方若为供货安装单位，则供货过程中的交通安全事故由乙方对其负全责，安装过程的安全事故由乙方负全责，质保期内若因为货物质量和缺陷问题造成安全事故，乙方负全责。  

37、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。  

五、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的安全职责，搞好文明施工作业。  

六、其他

1、本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时以及协议中未提及的其他事项，按照国家和地方的有关规定执行。

2、甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡等事故，由违约方承担一切经济损失。

3、本合同执行过程中有关其他未尽事宜，双方协商解决。

4、本协议自签订之日起生效，质保期满、资料交付完整后终止。  

（以下无正文）

甲方：（章）             法定代表人（或授权代表）： （签字）

乙方：（章）             法定代表人（或授权代表）： （签字）


