宁波亚德拍卖有限公司
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拍卖时间：2023年5月18日上午10:00时
拍卖地点：余姚市行政服务中心4楼开标室<1>
拍卖方式：现场拍卖 
咨询电话：62723501   86864950  
公司地址：宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼
公司网址: www.nbyade.com


拍  卖  须  知
总 则
第一条  本《拍卖须知》根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规、规章，参照国际通行惯例制定。
第二条  拍卖人将依法组织和开展拍卖活动，参加拍卖活动的竞买人必须仔细阅读并遵守本《拍卖须知》及其它相关文件，并对自己执行本《拍卖须知》的行为负责。
第三条  拍卖人有权在本《拍卖须知》的基础上，根据公开、公平、公正、诚实信用的原则解释和处理本《拍卖须知》以外的特殊问题和未尽事宜。
拍卖标的
第4条  拍卖标的
工程多余土石方(包括剥离物、表土层、强风化石、中风化石），数量约116575.8m³，拍卖标的单价38.4元/m³（具体为余姚市梁弄镇汪巷姚巷至东山青山公路新建工程多余土石方）。
   起拍价：4476511 元        竞买保证金：120万元
★ 本次拍卖会加价幅度为10000元及其整倍数。
第5条  标的物特别说明
（一）工程施工期：7个月，出料期6个月，(具体取料时间按施工方实际进度为准)。
（二）标的物为余姚市梁弄镇汪巷姚巷至东山青山公路新建工程多余土石方，设计除工程自用后多余的土石方，设计量与实际交付数量可能存在一定的技术数据差距；如设计量与实际交付数量有差距，则不进行拍卖成交款的退补，由乙方自行承担相应风险。
（三）工程施工单位将土石方(包括剥离物、表土层、强风化石、中风化石）（剥离物包含竹木杂物等）短驳到临时堆放场地，卸车堆放机械由施工方负责，由监理通知买受人及时清运场地内土石方（机械装车与运输费用自理）。为确保工程顺利实施，买受人需对施工堆放区的标的物及时清运，接到通知需48小时内清空场地土石方；买受人未及时清运，经【监理单位】三次函告（二次函告间隔时间不少于24小时）后，仍超过上述限额的，视为买受人自动放弃，委托人有权自行处置，收益纳入梁弄镇财政，且由此造成的一切损失由买受人自行承担。如遇买受人不及时清运土石方及发生其他等违约情形时，委托人有权从履约保证金中扣除所有相应费用，如遇履约保证金不足时，买受人应及时补足（接委托人通知后在3日内补足），否则委托人有权终止合同且追究买受人违约责任。
如遇人力不可抗拒的天灾情况无法及时清运，届时造成堆放土石方体积超过允许堆放限额的，买受人必须提前征得梁弄镇人民政府书面同意。
（4） 买受人在运输过程中要经过村庄村道，因村级道路狭窄，运载车辆实施交通管制限行，只允许八方以下（含八方）车辆行驶进入施工区域运输土石方。如查到有超方运载车辆的情况，道路破损所有修复费用由买受人承担，且要及时修复。待施工完毕后，对道路再进行一次维修检查，至恢复原状。买受人应慎重考虑超方运载而造成道路维修费用与运输受限所增加的成本。
（5） 车辆通行须按业主指定路线行驶，买受人土石方运输作业规定时间段：上午：7:00——下午17:00止，运输时间段须派专人做好道路卫生保洁工作，费用自理。
（6） 施工区域路口设门禁有专人管理，买受人运输车辆进入施工区域前须号牌登记备案；施工单位单向施工，买受人单向出料；临时堆放场地，路口已安装监控；进入工地须服从管理。
（七）由建设单位组织牵头，在施工过程中施工单位与买受人应积极相互配合，确保工程施工进度，按时完工。 
（八）买受人按时足额支付土石方拍卖款项，并与委托人签订《土石方买卖合同》，且买受人向宁波亚德拍卖有限公司交纳的竞买保证金（120万元）转为履约保证金，由拍卖公司汇入委托人账户；履约保证金收取后，委托人向买受人开具收款凭证。待工程完工或合同解除时，双方无纠纷，由委托人一次性退还（同时退还银行同期活期存款利息）。
拍卖前期活动
第六条  拍卖人根据委托人提供的资料确定可参拍的对象。竞买人必须符合相关法律法规及竞买人资格条件的规定；提交相关资料；办理报名登记手续；按时、足额交纳竞买保证金；方可参加本次拍卖。拍卖人在拍卖活动任何阶段，有权拒绝不符合本次拍卖资格条件的竞买人参加本次拍卖活动或解除其拍卖成交的法律关系，并追究其相应的法律责任。
若拍卖文件需要修正或补充的，拍卖人可以在举行拍卖会之前书面告知竞买人。竞买人一经参拍或应价的，均视为已接受此修正或补充。
在拍卖会举行前，如委托人决定中止、暂缓或终止委托拍卖的，则竞买人应当无条件的予以接受，交纳的竞买保证金予以退还(按银行同期活期存款利率计息），委托人和拍卖人不承担竞买人的一切损失。
第七条 竞买人应在报名登记前按时、足额交纳竞买保证金（按银行同期活期存款利率计息）。竞买人所领取的竞买保证金收据是参加拍卖活动的重要依据，应自行慎重处置，若因转交他人或遗失等产生的结果及可能导致的纠纷和经济损失，均由收据中注明的竞买人自行负全责，与拍卖人无涉。
拍卖会
第八条  本次拍卖标的经过规定的报刊、网络发布公告，并经实地展示，由拍卖人主持，并在相关当事人和监管部门监督下进行。竞买人凭身份证明及竞买保证金收据登记入场，每一个号牌限进2人。在拍卖会现场，任何举牌应价的行为均视为竞买人本人的意思，其后果均由号牌对应的竞买人承担。如参加现场拍卖的为非报名者本人，则须提交报名者亲笔签名的授权委托书（本授权书应标明授权范围，包括现场举牌应价、拍卖成交确认书和拍卖笔录的签署等）同时被授权人须出示身份证原件，提交身份证复印件。
注：一个委托代理人只能接受一个竞买人的委托，且竞买人之间不得相互委托。
第九条 竞买人一旦进入了拍卖会场，即表明已完全了解拍卖标的的一切现状，接受拍卖标的已知和未知的瑕疵、缺陷，对自己参加竞买的行为及其后对拍卖标的的权利行使期间之各种风险、状态，自行承担法律责任。
第十条 本次拍卖采用“现场拍卖”的方式，价高者得的原则，在规定报名时间内须有效报名2名及以上且必须到场拍卖，且至少1名有效出价，方可成交。
竞买过程中，竞买人及与会人员应严格遵守拍卖会的会场秩序。若发现竞买人恶意串通、操纵竞价或弄虚作假的行为，将取消其竞买资格并按《拍卖法》规定由竞买人承担相应的赔偿责任。竞买人一经应价，不得反悔，否则竞买人的竞买保证金不予返还，并且将承担由此引起的其他法律责任。竞买人如中途退场，将视为放弃竞买，不影响拍卖会的继续进行。
第十一条 本次拍卖会举牌须知如下：
   本次拍卖标的设有保留价，不达到保留价不成交。保留价对外公开，保留价即为起拍价。拍卖计价货币为人民币。拍卖时的起拍价和成交价均为裸价，不包含任何税、费及买受佣金。
拍卖时，先由拍卖师宣布起拍价，然后报出加价幅度。竞买人可举牌应价或按规定的加价幅度竞价，也可自行报价。应价、报价须等于或者高于规定的加价幅度（且必须为加价幅度的整数倍），低于加价幅度的应价、报价无效；若场上出现二人以上同时举牌应价，拍卖师可指定其中一人并确认其应价有效。同时，拍卖师有权根据现场情况随时调整加价幅度。当会场上出现唯一的最高价格，且无人继续
加价后，经拍卖师确认达到或超过保留价，落槌表示拍卖成交。
第十二条 买受人是指以最高有效应价竞得拍卖标的竞买人。拍卖成交后，买受人须与拍卖人当场签署《拍卖成交确认书》并在《拍卖笔录》上签名或盖章。上述文件不论买受人是否签署，其全部条款即对买受人产生约束力并生效。
拍卖后期工作
第十三条 拍卖会结束后，由拍卖人当场向买受人发放《拍卖成交确认书》。
未竞得拍卖标的的竞买人，在拍卖会结束后的3个工作日内，由拍卖人凭竞买人报名时登记的户名及账号退还竞买保证金（按银行同期活期存款利率计息）；买受人的竞买保证金（120万元）转为履约保证金。 
如未收到竞买保证金的，请及时与拍卖人联系（0574-86867055）。
第十四 付款办法及签约时间
（一）买受人须在2023年5月25日下午4时前（以实际到账为准）向委托人一次性付清拍卖成交款，同时向拍卖人支付成交价1%的拍卖佣金，并与委托人签订《土石方买卖合同》。
拍卖成交款请汇入委托人账户(户名：余姚市梁弄镇财政管理办公室，开户行：宁波余姚农村商业银行营业部，账号：231000002891783 )。
拍卖佣金请汇入拍卖人账户（户名：宁波亚德拍卖有限公司，开户行：农业银行宁波塘湾支行，账号：39308001040002674）
拍卖人只出具买受佣金发票，其他相关票据由委托人提供。
买受人如未能按期足额支付上述款项或未签订《拍卖成交确认书》、《土石方买卖合同》的，或未能按期足额支付本须知约定的所有款项等行为的，均视为买受人自愿放弃成交标的物，属违约：竞买保证金自动转为违约金，将不予退还，并取消该标的物再次拍卖时的竞买资格,且委托人有权按《拍卖法》第三十九条规定，追究违约责任。
《拍卖法》第三十九条：买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款，未按照约定支付价款的，应当承担违约责任，或者由拍卖人征得委托人的同意，将拍卖标的再行拍卖。
第十五条  标的物交付：签订《土石方买卖合同》后由施工单位交付标的物给买受人。
第十六条  拍卖结果公告：《土石方买卖合同》生效后的2个工作日内，由拍卖人将交易结果在宁波市公共资源交易网余姚市分网公告5个工作日。
附 则
[bookmark: _GoBack]第十七条 对竞买人或买受人的通知或催告事宜，以其报名时所登记的联系电话为通讯方式，若该项不作记载，则以其身份证所载的住所为通讯地址。因无法联系或无法送达而产生的后果，由当事人自行承担，与委托人、拍卖人无涉。
第十八条 本须知解释权归本次拍卖活动的委托人、拍卖人所有。  
                   
宁波亚德拍卖有限公司
2023年 4月28日

本人确认已对以上《拍卖须知》进行了认真研读，并对本次拍卖标的进行了充分、全面的了解，一旦参与拍卖视为予以认可，现承诺在本次拍卖活动中严格履行上述各项条款。
签字(盖章)：                          年    月    日
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